**ДУМА КУМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

от 15.11.2017 №2/13

пгт Кумены

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной**

**инфраструктуры Куменского городского поселения**

**Куменского района Кировской области на 2018-2027 годы**

В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 23 Устава муниципального образования Куменское городское поселение Дума Куменского городского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Куменского городского поселения Куменского района Кировской области на 2018-2027 годы. Прилагается.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава поселения В.Г.Малых

УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы Куменского

городского поселения

от 15.11.2017 № 2/13

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**КУМЕНСКОГО городского поселения**

**КУМЕНСКОГО района Кировской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Куменского городского поселения Куменского района**

**Кировской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куменского городского поселения Куменского района Кировской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области;  генеральный план муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, поселения;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих)  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы, в том числе по средствам бюджета Кировской области, средствам бюджета Куменского района;средства бюджета муниципального образования Куменское городское поселение будет уточнен при формировании проектов бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь городского поселения в настоящее время составляет 9835 га. Протяженность границ Куменского городского поселения составляет 73,55 км. На юге городское поселение граничит с Сунским районом, на западе с Рябиновским и Куменским сельскими поселениями, на севере с Куменским сельским поселением, в восточной части с Большеперелазским сельским поселением.

Численность населения по данным на 01.01.2017 – 5280 человек.

В состав поселения входят 5 населённых пунктов (таблица №1):

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| Кумены пгт | 5039 |
| Моряны д | 230 |
| Спасская д | 9 |
| Кореповщина д | 2 |
| Бабкинцы д | 0 |
| **ИТОГО** | 5280 |

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Естественный прирос (убыль) |  | -7 | +10 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 55 | 54 | 58 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 53 | 71 | 67 |
| 2 | Общая численность населения | 5277 | 5270 | 5280 |
| 3 | Продолжительность жизни |  |  |  |
| 3.1 | Мужчины | 56 | 56 | 56 |
| 3.2 | Женщины | 60 | 60 | 60 |

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года практически не меняется, но число умерших превышает число родившихся.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей, в поселках с малой численностью закрыты школы, клубы. Рождаемость с 2012 года увеличивается за счет государственных выплат за рождение второго и последующих детей.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

***Финансы***

Бюджет муниципального образования Куменское городское поселение формируется большей частью за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов), из бюджета Куменского района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Куменское городское поселение за 2016 год по доходам составил 12097,1 тыс. рублей, что на 8,22 % ниже, чем в 2015 году (13181,2 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 10253,3 тыс. рублей, что на 2,44 % ниже, чем в 2015 году (10509,8 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 84,76 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 15,24 %.

Бюджет муниципального образования Куменское городское поселение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 12523,8 тыс. рублей, в 2015 году - в сумме 13788,7 тыс. рублей.

***Социальная сфера***

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 2044 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 14500 рублей. Фонд начисленной заработной платы работников при этом снизился по сравнению с 2015 годом, что обусловлено снижением среднесписочной численности занятых в экономике. По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан составила 712 человек, численность незанятых граждан составила 1331 человек. Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года составил 12000 рублей/месяц.

На территории пгт Кумены существует общественная баня, но в связи с недостаточностью посетителей, что влияет на получение дохода не возможно провести реконструкцию бани и перевести на газовое отопление.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

2,4632 тыс. м2 объектов жилого назначения;

0 тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

0 тыс. м2 объектов социального назначения;

0 тыс. м2 объектов производственного назначения.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации.

На 01.01.2017 г. жилищный фонд муниципального образования составляет чуть более 112,4 тыс. м 2 общей площади, в т.ч. площадь ветхого жилья составляет 5,2тыс.кв.м. Число проживающих в ветхих жилых домах составляет 95 человек.

- в муниципальной собственности  - 14,8 кв.м. Свободного жилья нет.

-в государственной собственности – 1,3 кв.м.

- в частной собственности 97 тыс.  м2,

   из нее:

 - в собственности граждан 86,3тыс. м2.

Наиболее значимыми проблемами, которые предстоит решать для повышения привлекательности и удобства жилищного фонда поселения для населения (с точки зрения, как его строительства, так и обслуживания), являются:

¾ высокий уровень изношенности жилищно-коммунальных сетей и ряда жилых домов;

¾ недостаточное развитие инженерной инфраструктуры поселения для серьезного увеличения объемов жилищного строительства.

На основе проанализированных данных, можно сделать следующие выводы:

¾  в жилищном фонде поселения остается незначительная доля жилья низкого стандарта, не отвечающего современным требованиям.

¾  необходимо увеличение объёмов жилищного строительства, в том числе за счёт бюджетного финансирования, с обязательным софинансированием из федерального и областного бюджета, для увеличения квартирного фонда и ликвидации ветхого и аварийного жилья.

¾  необходимы меры по повышению эксплуатационных качеств жилья, улучшению социальных, экономических параметров жилищного фонда и территории жилой застройки, повышение градостроительных показателей и архитектурной выразительности застройки.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением и оттоком квалифицированного населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия постоянного финансирования.

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

**Образование**

На территории поселения находится 2 школы и 2 детских сада, а также учреждение среднего специального образования. Дополнительное образование включается в себя 2 учреждения (ДДТ, ДШИ). Общая численность детей дошкольного возраста составляет 713 человек. (Таблица №3)

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобразовательного учреждения | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность, численность детей | Состояние |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт КуменыКуменского района Кировской области | 613400, Кировская область, Кумёнский район, пгт Кумёны, ул. Поселковая, дом 10 | 3 этажа | Мощность – 784 чел.,  647 детей | удовл. |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт КуменыКуменского района Кировской области | 613400, пгт Кумены, Куменского района, Кировской области, ул.Гагарина, дом 7 | 1 этаж | Мошность  - 200 чел.,  111 детей | удовл. |
| 3 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт КуменыКуменского района Кировской области | 613400,  Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Садовая, д. 5-а | помещение | Мощность-  45 чел.,  130 детей | удовл. |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» пгт КуменыКуменского района Кировской области | 613400, Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Лесная, д. 17а | 2 этажа | Мощность –  217 чел,  214 детей | удовл. |
| 5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» пгт КуменыКуменского района Кировской области | 613400, Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина, д.33 | 2 этажа | Мощность – 130,  89 детей | удовл. |
| 6 | КОГОБУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья П. Г. Т. Кумёны | Пгт Кумены, ул.Гагарина | 2 | 120 | Удовлетворительное |
| 7 | КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» | Пгт Куменыул.Гагарина д.49 | 4 | 359 | Удовлетворительное |

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 6 | 6 | 5 |
| Кол-во учащихся | 640 | 655 | 713 |
| В т.ч.школе | 470 | 503 | 538 |
| В т.ч. других учебных заведениях | 170 | 152 | 175 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 465 | 482 | 480 |

Из приведенной таблицы виден небольшой рост учащихся в поселении. Данный показатель говорит об улучшении демографической ситуации, но рост в основном за счет миграционных процессов, а не в связи с ростом рождаемости.

Педагогический состав: На лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является низкая заработная плата, отсутствие благоустроенного жилья в поселении.

**Здравоохранение**

На территории поселения находится КОГБУЗ «Куменская центральная районная больница», 1 фельдшерско-акушерский пункт. Жителям оказывается первая медицинская помощь (таблица №5).

Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Куменская центральная районная больница" | 613400, Кировская область, пгт.Кумены, ул.Гагарина, д.9 | 2 | Удовлетворительное |
| 2 | Морянский фельдшерско-акушерский пункт | 613426, Кировская область, Куменский район, д.Моряны, ул.Восточная, д.1, кв.10 | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Отделение скорой медицинской помощи | 613400, Кировская область, пгт.Кумены, ул.Гагарина, д.9 | 1 | Удовлетворительное |

Таблица №6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 17 | 17 | 17 |
| Численность фельдшеров | 9 | 9 | 9 |
| Численность среднего медицинского персонала | 77 | 70 | 67 |
| Кол-во медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**Физическая культура и массовый спорт**

Таблица №7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Площадь объекта | Состояние |
| 1 | ФОК | пгт Куменыул.Гагарина д.24в | 1425,7 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал борьбы самбо | пгт Куменыул.Гагарина д.22 | 405,4 | Удовлетворительное |
| 3 | Лыжная база | пгт Куменыул.Садовая д.5а | 93,4 | Удовлетворительное |
| 4 | Лыжная база | пгт Куменыул.Садовая д.34 |  | Удовлетворительное |
| 5 | Хоккейная коробка | пгт Куменыул.Поселковая д.10 | 500 кв.м. | Удовлетворительное |
| 6 | Детская спортивная площадка | пгт Куменыул.Гагарина д.24в | 2610 кв.м. | Удовлетворительное |
| 7 | Стадион | пгт Кумены | 40670 кв.м. | Удовлетворительное |

В поселении ведется спортивная работа:

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования, в том числе военно-спортивные соревнования и т.д.

При ФОКе имеется зал для занятия фитнесов.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях, сельских спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют (таблица №8):

центркультуры и досуга в пгт Кумены;

библиотека в пгт Кумены;

библиотека в д.Моряны

музей

Таблица №8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
|  | Клубы |  | место |  |
| 1 | Центр культуры Досуга | Пгт Куменыул.Гагарина д.20 | 230 | Удовлетворительное |
|  | Библиотеки |  | тыс. ед. хранения/читателей |  |
| 1 | Библиотека | Пгт Куменыул.Гагарина | 12000/762 | Удовлетворительное |
| 2 | Библиотека | деревня Моряны | 1000/230 | Удовлетворительное |
|  | Музей |  | Человек в день |  |
| 1 | Музей | Пгт Куменыул.Гагарина | 250 | Удовлетворительное |

В Центре Культуры и Досуга созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы в учреждениях культуры является работа по организации досуга детей и подростков.Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

В муниципальной собственности на территории поселении находятся 2 памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и один мемориальный комплекс.

Из-за недостаточного финансирования отрасли ряд проблем остаются не решёнными – слабая материально – техническая база, аппаратура, техническое оснащение в наших учреждениях культуры не отвечает современным требованиям;  библиотека испытывает дефицит литературы по различным отраслям знаний, научно-популярной и художественной литературы. Учреждения культуры, по причине финансирования по остаточному принципу, не могут провести необходимые ремонтные работы в учреждениях (замена окон, полов, водопровода и канализации и т.д.).

В 2016 году благодаря участию в проекте «Народный бюджет» проведён ремонт фасада и замена окон Центра Культуры и Досуга.

Существует кадровая проблема: из-за низкой заработной платы, слабой социальной защищенности, не развитой инфраструктуры молодые специалисты не возвращаются в деревню. Остается актуальной проблема старения кадрового состава.

Наблюдается слабое развитие сферы предоставления платных услуг учреждениями культуры. Снижаются  показатели количества формирований и участников художественной самодеятельности в них,  связанное с  уменьшением численности населения и пассивности проживающих.

Таблица №9 Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Пгт Куменыул.Лесная д.17а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  |  | Пгт Куменыул.Садовая д.5а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  |  | Пгт Куменыул.Гагарина д.33 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Общеобразовательные школы | Пгт Куменыул.Поселковая д.10 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  |  | Пгт Куменыул.гагарина д.7б | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | ДДТ | Пгт Куменыул.Садовая д.5а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  | ДШИ | Пгт Куменыул.гагарина д.7б | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Куменская центральная районная больница" | Пгт Куменыул.гагарина д.9 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Морянский фельдшерско-акушерский пункт | Д.Моряны | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | Отделение скорой медицинской помощи | Пгт Куменыул.гагарина д.9 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | ФОК | пгт Куменыул.Гагарина д.24в | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Спортивный зал борьбы самбо | пгт Куменыул.Гагарина д.22 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | Лыжная база | пгт Куменыул.Садовая д.5а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 4 | Лыжная база | пгт Куменыул.Садовая д.34 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 5 | Хоккейная коробка | пгт Куменыул.Поселковая д.10 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 6 | Детская спортивная площадка | пгт Куменыул.Гагарина д.24в | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 7 | Стадион | пгт Кумены | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Центр культуры Досуга | пгт Куменыул.Гагарина д.20 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  | Библиотеки | пгт Куменыул.Гагарина | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  | Библиотека | Д.Моряны | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  | Музей | пгт Куменыул.Гагарина | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |

.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.3.1. Прогноз изменения численности населения поселения

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования Куменское городское поселение, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице №10.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе в связи с близким расположением к г.Кирову, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица №10. Прогноз изменения численности населения Куменского городского поселения Куменского района Кировской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Общая численность поселения | 5280 | 5276 | 5279 | 5281 | 5282 | 5282 | 5283 | 5283 | 5284 | 5286 |
|  | мужчины | 2456 | 2455 | 2456 | 2456 | 2457 | 2456 | 2454 | 2454 | 2455 | 2455 |
|  | женщины | 2824 | 2821 | 2823 | 2825 | 2825 | 2826 | 2829 | 2829 | 2829 | 2831 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 1018 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1030 | 1031 | 1032 | 1032 |
|  | мужчины до 16 лет | 442 | 445 | 446 | 445 | 443 | 445 | 446 | 447 | 446 | 446 |
|  | женщины до 16 лет | 576 | 580 | 581 | 583 | 585 | 581 | 584 | 584 | 586 | 586 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 2422 | 2418 | 2415 | 2416 | 2415 | 2417 | 2418 | 2419 | 2419 | 2419 |
|  | мужчины с 16 до 60 лет | 1065 | 1068 | 1068 | 1066 | 1066 | 1068 | 1068 | 1070 | 1070 | 1070 |
|  | женщины с 16 до 55 лет | 1358 | 1350 | 1347 | 1350 | 1349 | 1349 | 1350 | 1349 | 1349 | 1349 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 1840 | 1833 | 1837 | 1837 | 1839 | 1837 | 1835 | 1833 | 1833 | 1835 |
|  | мужчины с 60 лет | 949 | 942 | 942 | 945 | 948 | 943 | 940 | 937 | 939 | 939 |
|  | женщины с 55 лет | 891 | 891 | 895 | 892 | 891 | 894 | 895 | 896 | 894 | 896 |

2.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство), таблица №11-12

Строительство жилых домов с целью переселения из аварийного и ветхого жилья не запланировано.

В поселении ведется строительство индивидуальных жилых домов, реконструкция жилых помещений. При выборе земельных участков под новое строительство была проведена оценка территориальных ресурсов: наличие свободных территорий, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса ветхого и аварийного жилья.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица №11. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №12. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в социальной инфраструктуре.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития муниципального образования Куменское городское поселение имеется.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана Куменского городского поселения Куменского района Кировской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровнем муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответствии с статьей 35 Устава муниципального образования Куменское городское поселение.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:**

Капитальный ремонт библиотеки им.Фищева пгт Кумены;

Капитальный ремонт д/с «Березка»;

Капитальный ремонт д/с «Колокольчик»;

Капитальный ремонт Центра Культуры и Досуга пгт Кумены;

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

не планируется

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице №13.

Таблица №13. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционныхпроектов) по видамобъектов социальнойинфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономическиепараметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Объекты образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт (отопление) | МКОУ д/с «Колокольчик» | Пгт Куменыул.Гагарина д.33 | Двухэтажное здание. Кирпичное | КР. |  |  |  |  |  | Администрация Куменского района |
| 2.2 | Капитальный ремонт (замена окон) | МКОУ д/с «Березка» | Пгт Куменыул.Лесная | Двухэтажное здание. Кирпичное | КР |  |  |  |  |  | Администрация Куменского района |
| 2.3 | Капитальный ремонт (замена окон, дверей, крыша) (ППМИ-2018) | Б-ка им .Фищева | Пгт Куменыул.Гагарина | Двухэтажное здание. Кирпичное | КР |  |  |  |  |  | Администрация Куменского района |
| 3. Объекты культуры | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проект «Местный Дом культуры» решайте с главой | КуменскийЦКиД | Пгт Куменыул Гагарина д.20 | Двухэтажное здание. Кирпичное | КР |  |  |  |  |  | МКУ Куменский ЦКД |

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2027 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного и областного бюджетов, а также районного и областных бюджетов.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице №14

Таблица №14. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционных проектов) по видамобъектов социальной инфраструктурыс указанием источниковфинансирования | Общий объемфинансированиямероприятий,тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт д/с «Березка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт д/с «Колокольчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт библиотеки им.Фищева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт МКУ Куменского ЦКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменскогомуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий I:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета** Куменского **муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета** Куменского **городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Оценка эффективности мероприятий, включенных**

**в программу**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение, не установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов производился бы в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Куменскоегородское поселение Куменского района Кировской области.

Цели программы:

обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения

Задачи программы:

анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;

формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, поселения;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;

предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально- экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Програм- мы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического раз- вития Российской Федерации от 30.06.2016 № 423 «Об утверждении Ме- тодических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. N 492» и выражающиеся следующими пара- метрами:

В области образования:

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами их предоставления;

- привлечение молодых кадров в отрасль образования.

В области здравоохранения:

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами их предоставления;

- укомплектованность больницы всеми необходимыми специалистами.

В области культуры:

- расширение услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством;

В области физической культуры и спорта:

- увеличение фактической единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в поселении.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий, а также можно сказать что нехватки объектов социальной инфраструктуры не наблюдается.

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образованияКуменское городское поселение Куменского района Кировской области определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселения.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения муниципального района.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение Куменского района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.