АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023 № 4

пгт Кумены

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной

городской среды муниципального образования Куменское городское поселение на 2018-2030 годы»

В   соответствии     со   статьей    33     Устава    муниципального    образования Куменское    городское   поселение, в  целях  улучшения  благоустройства территории  поселения  администрация Куменского  городского  поселения  ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Куменское городское поселение на 2018-2030 годы». Прилагается.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Куменского городского поселения Малых В.Г.

Глава администрации

Куменского городского поселения						В.Г. Малых

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Куменского

городского поселения

от 17.01.2023 № 4

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- Куменское городское поселение

- на 2018-2030 годы»

- Паспорт муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Куменское городское поселение

- на 2018-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Куменское городское поселение на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Куменское городское поселение |
| Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Куменское городское поселение, повышение уровня благоустройства территорий |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического облика дворовых территорий; Создание комфортных и безопасных условий отдыха граждан в досуговых зонах; Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | на 2018-2030 годы |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Куменского городского поселения |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств составляет 71700 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный и областной бюджет: 70000 тыс. рублей; местный бюджет: 700 тыс. рублей. |
| Целевые показатели | Количество отремонтированных дворовых территорий; количество благоустроенных общественных территорий; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников; доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий; среднее значение индекса качества городской среды (только для городов) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Благоустроенность территории муниципального образования Куменское городское поселение; улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов; создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, а именно: Благоустроить 60 дворовых территорий; Благоустроить 9 общественных территорий Показатели являются расчетными и могут корректироваться в ходе исполнения программы |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории муниципального образования Куменское городское поселение расположено 60 многоквартирных жилых дома, 2 сквера, 1 парк, .1 пляж, 1стадион, 3 детских площадки, 2 парковки, 1 кладбище и т.д.

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных домов выполнено более 30 лет назад.

Проведенный в 2017 году анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории городского поселения, выявил износ более 80 процентов элементов благоустройства.

Запущенное состояние территории городского поселения требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В Куменском городском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)	благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2)	благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ

Исполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, качественно повысить его уровень. Обустроятся парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения городского поселения.

2.	Цель и задачи муниципальной программы

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)	организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области, в том числе социально значимых объектов;

2)	организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области;

3)	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения муниципальной программы

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Куменское городское поселение на 2018-2030годы» запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Срок реализации мероприятий муниципальной программы: 2018-2030 годы.

Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по  благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по  благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы. Сведения о показателях результативности муниципальной программы

- 4.1.	В рамках настоящей Муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- повышение уровня благоустройства территории Куменского городского поселения посредством:

- реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области;

- реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области;

- обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с нормативной документацией в сфере обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.

4.2.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования могут выполняться в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт дворовых проездов, тротуаров;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Сведения о показателях результативности муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в Куменском городском поселении проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования. В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в Куменском городском поселении, в том числе, оценки состояния дворовых территорий, общественных территорий, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них элементах, - паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий.

В ходе проведённой инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, обследовано 60 объектов, из которых 100% не соответствуют правилам благоустройства муниципального образования. Соглашения с собственниками домов об их благоустройстве будут заключаться не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства, перечень объектов индивидуальных жилых домов и участков, предоставленных для их размещения, утверждается постановлением Куменского городского поселения

Виды работ по содержанию прилегающих территорий Куменского городского поселения предусмотрены Правилами благоустройства муниципального образования, утвержденными решением Думы Куменского городского поселения от 27.03.2014 № 20/74.

В приложении № 5 к муниципальной программе указаны:

- Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

- Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ).

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства на территории Куменского городского поселения.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В благоустройстве дворовых территорий предусмотрено финансовое и трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (приложение № 4 к муниципальной программе).

Трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий заключается в проведении  ежегодных весенних месячников по уборке, озеленению города, общегородских субботников, проведению ежегодных зимних и летних смотров-конкурсов по благоустройству.

Для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий могут привлекаться студенческие строительные отряды, добровольцы (волонтеры), которые могут выполнять работы по демонтажу и  установке малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, благоустройству цветников, доставке строительных материалов от места разгрузки к месту проведения работ, посадке рассады цветов, саженцев деревьев, фотофиксации объектов благоустройства и иные работы, не требующие специальной квалификации,. Привлечение студенческих строительных отрядов может осуществляться как подрядной организацией, так и органом местного самоуправления.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. В случае проведения работ по образованию (уточнению) границ земельных участков под многоквартирными домами, данные мероприятия проводятся за счет средств местного бюджета.

4.2.	В рамках муниципальной программы могут выполняться мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также мероприятия по цифровой трансформации городской среды.

4.8. Мероприятия, направленные на цифровую трансформацию городской среды, ориентированы на достижение следующих показателей:

- доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников;

Значение показателя рассчитывается следующим образом:

N = G / SG х 100%, где:

N – доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников, процентов;

G – общее количество общих собраний собственников, проведенных в электронной форме на территории Куменского городского поселения, единиц;

SG – общее количество общих собраний собственников, проведенных на территории Куменского городского поселения единиц.

Значения показателей определяются на основании данных Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Значение показателя определяется на основании результатов голосований (опросов) по вопросам городского развития, проводимых на следующих информационных ресурсах:

платформе обратной связи с гражданами (ПОС) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), данные предоставляются министерством информационных технологий и связи Кировской области;

общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды (za.gorodsreda.ru), данные предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования.

Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Результаты формирования индекса качества городской среды используются для оценки хода реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда».

Индексы качества городской среды, определенные для городов Кировской области, используются для расчета интегрированного индекса качества городской среды субъекта, который является одним из основных показателей реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории субъекта.

Расчет значений индекса качества городской среды и методика расчета индекса качества городской среды, утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды».

В целях увеличения значений индекса качества городской среды на территории Куменского городского поселения планируется реализация следующих мероприятий в 2023 году:

- проведение мероприятий по образованию земельных участков под многоквартирными домами;

- уборка (спил) аварийных деревьев;

- посадка зеленых насаждений;

- ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина

- устройство ливневой канализации;

- устройство наружного освещения на улице Луговая и переулке Юферевский.

5.	Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем финансирования, (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Федеральный и областной бюджет | 70000 |
| Местный бюджет | 700 |
| Внебюджетные источники | 1000 |
| ИТОГО | 71700 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Куменское городское поселение Кировской области на 2018-2030 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Объем финансирования, руб. | Основные направления реализации, ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения | Администрация куменского городского поселения | 01.03.2019 | 30.09.2019 | Общий объем финансирования 2274900. | Замена светильников ДРЛ на светодиды, замена открытого провода на сип. |  |
| Ремонт внутридомового проезда.пгт Кумены. Милицейская 22 | Администрация куменского городского | 01.03.2019 | 30.09.2019 | Общий объем финансирования 1024100 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории |  |
| Устройство детской площадки пгт Кумены, Милицейская 22 | Администрация куменского городского | 01.03.2019 | 30.09.2019 | Общий объем финансирования 1201000 | Устройство детской площадки |  |
| Ремонт уличного освещения | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Общий объем финансирования 4500000 | Замена светильников ДРЛ на светодиды, замена открытого провода на сип. |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения№ 5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Общий объем финансирования 5500000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Обустройство пляжа Тюлькинского водохранилища | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2025 | 30.09.2025 | Общий объем финансирования 3000000 | Устройство песчанного покрытия берега,скамеек,грибков,места для раздевания,туалеты, |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения №5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2025 | 30.09.2025 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Территория общественного кладбища | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2026 | 30.09.2026 | Общий объем финансирования 3000000 | Устройство ограждения ,обустройство проездов |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения№ 5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2026 | 30.09.2026 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Устройство детских и спортивных площадок по ул. Гагарина, ул.Западная-Профсоюзная | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2027 | 01.04.2027 | Общий объем финансирования 3000000 | Устройство детской площадки |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения №5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2027 | 01.04.2027 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения№ 5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2028 | 01.04.2028 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения№5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2029 | 01.04.2029 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Ремонт внутридомового проезда трех домов из приложения №5 | Администрация куменского городского поселения | 01.04.2030 | 01.04.2030 | Общий объем финансирования 7000000 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Устройство освещения дворовой территории |  |
| Итого: |  |  |  | Общий объем финансирования 71700000 |  |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях Муниципальной программы Куменского городского поселения

| № П№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих благоустройства дворовых территорий | Проценты |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, требующих благоустройства | Проценты |  |  |  |  |  |  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
|  | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников | Проценты | - | - | - | - | - | - | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 |
|  | Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Проценты | - | - | - | - | - | - | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
|  | Качество городской среды | Проценты |  |  |  |  |  | 19 | 25 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 57 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включаемых в муниципальную программу «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

Куменское городское поселение на 2018-2030 годы»

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Муниципальную программу (далее – Порядок).

2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.	Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде: изображение дворовой территории на топографической основе в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой согласно требованиям Методических рекомендаций по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области», утвержденных распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.05.2020 № 54.

5.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн-проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

6.	Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию Куменского городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

Для урегулирования замечаний администрация Куменского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7.	Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 4

к Муниципальной программе

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального

образования Куменского городского поселения Кировской области

1. Общие положения

  - Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Куменского городского поселения Кировской области регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Куменского городского поселения Кировской области в рамках исполнения мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Куменское городское поселения» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере 15 процентов от общей стоимости работ из минимального перечня и в размере 20 процентов от общей стоимости работ из дополнительного перечня;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Куменского городского поселения в целях рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

  - Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Куменского городского поселения. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Куменского городского поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении благоустройства с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Куменского городского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, администрация Куменского городского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и устанавливается исходя из процента софинансирования выполнения работ по минимальному и дополнительному перечням.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в указанный срок, заявка на благоустройство дворовой территории такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Куменское городское поселение Кировской области с момента их зачисления на лицевой счет.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации Куменское городское поселение как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Администрация Куменского городского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация Куменского городского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Куменского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Куменского городского поселения на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10.	Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательством.

__________

Приложение № 5

к Муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах

| № п/п | Год реализации мероприятия по благоустройству | Наименование общественной территории | Местонахождение общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2019 год | Ремонт уличного освещения | Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены |
| 2. | 2019 год | Устройство детской площадки | Кировская область, Куменский район, ул Гагарина |
| 3. | 2024 год | Замена уличного освещения | Кировская область, пгт Кумены |
| 4. | 2025 год | Обустройство пляжа Тюлькинского водохранилища | Кировская область, пгт Кумены |
| 5. | 2025 год | Установка малых архитектурных форм по ул.Гагарина, Кирова, Лесная, Базарная, пер.Больничный | Кировская область, пгт Кумены |
| 6. | 2026 год | Территория общественного кладбища | Кировская область, пгт Кумены |
| 7. | 2027 год | Устройство детских и спортивных площадок по ул.Гагарина, ул.Западная-Профсоюзная | Кировская область, пгт Кумены |
| 8. | 2028 год | Устройство парковки на улице Гагарина напротив парка Победы | Кировская область, пгт Кумены |
| 9. | 2029 год | Ремонт тротуаров по всему пгт Кумены | Кировская область, пгт Кумены |
| 10. | 2030 год |  |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Наименование общественной территории | Местонахождение общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк пгт Кумены | Кировская область, пгт Кумены, ул. Гагарина |
| 2 | Замена уличного освещения | Кировская область, пгт Кумены |
| 3 | Ремонт тротуаров по всему пгт Кумены | Кировская область, пгт Кумены |
| 4 | Обустройство пляжа Тюлькинского пруда | Кировская область, пгт Кумены |
| 5 | Территория общественного кладбища | Кировская область, пгт Кумены |
| 6 7 | Устройство детских и спортивных площадок по ул.Гагарина, ул.Западная-Профсоюзная | Кировскаяобласть, пгт Кумены, ул. Западная ул. Профсоюзная |
| 8 | Установка малых архитектурных форм по ул.Гагарина, Кирова, Лесная, Базарная, пер.Больничный | Кировская область, пгт Кумены, улицы Гагарина, Кирова, Лесная, Базарная, пер. Больничный |
| 9 | Установка урн, скамеек по ул.Гагарина, Кирова, Лесная, Базарная, пер.Больничный | Кировская область, пгт Кумены, улицы Гагарина, Кирова, Лесная, Базарная, пер. Больничный |
| 10 | Устройство парковки на улице Гагарина напротив парка Победы | Кировская область, пгт Кумены, ул. Гагарина |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2018-2030 годах

(очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)

| № п/п | Местонахождение дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Милицейская 22 |
| 2 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Северная 20 |
| 3 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Северная 22 |
| 4 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Северная 24 |
| 5 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Северная 26 |
| 6 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Северная 28 |
| 7 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 10 |
| 8 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 12 |
| 9 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 14 |
| 10 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 16 |
| 11 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 38 |
| 12 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 37а |
| 13 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 39а |
| 14 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 39 |
| 15 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 41 |
| 16 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 43 |
| 17 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 51 |
| 18 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 53 |
| 19 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 55 |
| 20 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 57 |
| 21 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 59/1, Гагарина59/2, Гагарина59/3, Гагарина59/4 |
| 22 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 61 |
| 23 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 63 |
| 24 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 65 |
| 25 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Лесная 16 |
| 26 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Лесная 20б |
| 27 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 10 |
| 28 | Кировская область,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская13 |
| 30 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 27а |
| 31 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 27б |
| 32 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 29 |
| 33 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская29а |
| 34 | Кировская область, Куменский район, д.Моряны, ул.Восточная 1 |
| 35 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Восточная 2 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Местонахождение дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 22 |
| 2 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 10 |
| 3 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 12 |
| 4 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 14 |
| 5 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 16 |
| 6 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 38 |
| 7 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина 37а |
| 8 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 39а |
| 9 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 39 |
| 10 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 41 |
| 11 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 43 |
| 12 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 51 |
| 13 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 53 |
| 14 | Кировская область, Куменский район,пгт.Кумены, ул.Гагарина 55 |
| 15 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 57 |
| 16 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, улиц Гагарина 59/1, Гагарина59/2, Гагарина59/3, Гагарина59/4 |
| 17 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 61 |
| 18 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 63 |
| 19 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Гагарина 65 |
| 20 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, переулок Заводской 12 |
| 21 | Кировская область, Куменский район, пгт.Кумены, ул.Кирова 23 |
| 22 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Кирова 13 |
| 23 | Кировская область, Куменский район, пгт.Кумены, ул.Кирова 10а |
| 24 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Кирова 4а |
| 25 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Кирова 5 |
| 26 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Кооперативная 5 |
| 27 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Кирова |
| 28 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Лесная 16 |
| 29 | Кировская область, Куменский район , пгт Кумены, ул.Лесная 20б |
| 30 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 10 |
| 31 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 13 |
| 32 | Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 27а |
| 33 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 27б |
| 34 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 29 |
| 35 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 29а |
| 36 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 31 |
| 37 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 33 |
| 38 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Милицейская 35 |
| 39 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Базарная 16 |
| 40 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Базарная 22 |
| 41 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Базарная 16 |
| 42 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Зеленая 4 |
| 43 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Октябрьская 5 |
| 44 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Октябрьская 5а |
| 45 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Победы 3 |
| 46 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Победы 6 |
| 47 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Садовая 5,9, 3,13а,15а |
| 48 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 10а |
| 49 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 20 |
| 50 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 22 |
| 51 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 24 |
| 52 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 26 |
| 53 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Северная 28 |
| 54 | Кировская область ,Куменский район, д.Моряны, ул.Восточная 1 |
| 55 | Кировская область ,Куменский район, пгт Кумены, ул.Восточная 2 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

(включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству

не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил

благоустройства на территории Куменского городского поселения

| № п/п | Местонахождение территории |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Муниципальной программе

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

Минимальный перечень:

| Вид работ | Единица измерения | Единичные расценки (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Скамья (с установкой), 2000х660х640 | 1 шт. | 7 856,00 |
| Урна (с установкой), 380х400х940 | 1 шт. | 3 224,00 |
| Строительство тротуара с асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | 1 776,00 |
| Наружное освещения | 1 п.м. | 1 046,00 |
| Светильник | 1 шт. | 14 750,00 |

Дополнительный перечень:

| Вид работ | Единица измерения | Единичные расценки (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лабиринт | 1 шт. | 33 200,00 |
| Домик-беседка | 1 шт. | 35 500,00 |
| Качели-балансир | 1 шт. | 8 200,00 |
| Карусель с рулем | 1 шт. | 30 090,00 |
| Горка | 1 шт. | 33 200,00 |
| Озеленение территории: - посадка деревьев; - посадка кустарника; - посев газона | 1 шт. 1шт. 1 кв.м. | 1 744,00 710,00 337,00 |

__________